Raportare Saptamanala

Grama Bogdan

Saptamana 17.12.2012 - 21.12.2012

**Activitati planificate pentru saptamana aceasta:**

* Assignarea task-urilor catre toti membrii echipei cu deadline pentru 2 saptamani
* Inceperea testarii
* rezolvarea problemelor detectate la testare

**Activitati realizate saptamana aceasta:**

* Am assignat task-uri catre membrii echipei
* Inceperea testarii
* rezolvarea problemelor detectate la testare

**Activitati planificate pentru saptamana viitoare:**

* Rezolvarea bug-urilor

**Probleme aparute:**

* Au existat probleme la apelarea executabilelor
* Au exista probleme legate de clariatatea cerinteleor.