Raportare Saptamanala

Grama Bogdan

Saptamana 19.11.2012 - 25.11.2012

**Activitati planificate pentru saptamana aceasta:**

* Assignarea task-urilor catre toti membrii echipei cu deadline pentru 2 saptamani
* Inceperea implementarii

**Activitati realizate saptamana aceasta:**

* Am assignat task-uri catre membrii echipei
* Am inceput sa implementam task-urile

**Activitati planificate pentru saptamana viitoare:**

* Continuarea implementarii
* Assignarea unui nou set de task-uri

**Probleme aparute:**

* Au aparut unele probleme la partea de parsarea a xsd-urilor